# Front end **8h**

Page

* Home **1h**
* Resto **1h30**
  + Coté client
  + Coté restaurateur/admin
* Plats **1h30**
  + Coté clients
  + Coté restaurateur/admin
* Compte **1h**
* Administrateur **1h**

Espace de connexion **2h**

# Back end **8h**

Espace de connexion **4h**

* Rôles user

Import de fichier **1h**

Tableau de bord **1h**

Historique Commande **1h**

Gestion des élément (resto et plat) **1h**

# Post Développement **A définir**

Déploiement du site **2h** (estimation si non problème rencontrer)